合同编号：

技术服务合同书

项目名称：广州流花展贸中心自编号1、2、3号馆局部加固工程第三方检测

委托单位：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

（甲方）

承接单位：

（乙方）

签定地点：          省           市（县）

签定日期：二○一七 年   月     日

印花税粘贴处

根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方对甲方委托项目提供的检测技术服务，经协商一致，签订本合同。

一．检测服务内容、检测依据和检测数量

1、检测服务内容：加固工程质量现场检测及加固材料检测，具体检测内容见本合同第五条“工作量清单及检测费用统计表”。

2、检测依据：

2.1《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010附录U。

2.2 国家、地方及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件

2.3甲方提供的技术资料和要求。

4．按规范要求编写检测结果报告。

5．提供检测结果报告一式   五   份。

二．工作条件和协作事项

1、甲方责任

1.1在乙方进场前提供检测所必须的技术资料，包括待测构件的混凝土实测强度等级、构件轴线号等有关材料，工程各部位焊缝的设计要求等级、探伤检测比例要求，各构件的施工图（设计图）的电子文本，有关的设计及施工资料，填写工程概况表，对提供资料的可靠性、准确性和完整性负责。必要时提供经质监站批复的检测方案。对检测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

1.2对于高空作业，甲方负责提供安全合用的操作平台，以便顺利完成检测工作。提供满足乙方检测要求的现场场地条件。

1.3若检测结果出现不合格项，按国家规范要求复检时，复测的数量按规范确定，费用由甲方负责，按乙方完成复测数量及本合同检测单价计算支付检测费。

1.4负责检测点附近范围内的清场工作，不得让与检验无关的其他人员进入。协调乙方与现场各方关系，为检测提供必要的便利条件。

1.5指定项目负责人（姓名        手机号           ）对乙方的现场检测作旁站式监督；负责在乙方退场前签证确认完成工作量。

1.6甲方送样的检测项目必须是标准样品并按乙方的收样流程规定办理委托等手续。

1.7如甲方需要乙方填写甲方的内部结算、请款手续表格，应在合同签订当日向乙方提供相应表格。

1.8未经乙方书面同意，不得将检测结果直接或间接用于其它项目、工程之中。

1.9按合同要求及时支付检测费。

2、乙方责任

2.1提出具体的检测方案和现场检测条件要求。

2.2提供检测仪器设备，负责仪器设备进退场。保证检测计量器具在计量检定有效周期内。

2.3保证检测人员具备检测资格，保证持有的检测资质满足地方管理要求。

2.4按照规范要求进行检测工作，负责测读，记录试验情况，整理试验资料，编写试验报告。保证检测的公正性、准确性、及时性，保证检测工作符合合同约定的规范要求。

2.5检测报告盖有“广州建设工程质量安全检测中心有限公司检测报告专用章”、广东省质量技术监督局核准的计量认证合格“CMA”标志。盖章后的检测报告具有法律效力。

2.6若由于乙方责任导致检测出现不及格项，则由乙方负责承担全部费用。

三．履行期限、地点和方式

1、项目地点：广州市

2、检测试验进场时间由双方协商。乙方将在进场 3  天内（不含样品的龄期）完成现场检测工作。由甲方确定进场检测日期，并提前三天通知乙方。

3、在现场检测条件满足要求的前提下，甲方已提供完整的项目技术资料且乙方进场完成检测工作后10个工作日内提供正式检测结果报告。

4.乙方的检测工作必须满足钢结构制作和工地安装的进度要求。因雷雨、台风、道路阻隔等不可抗力或现场不具备检测条件等其他外部因素影响，则乙方进场日期顺延。

5.报告的交付方式：

由乙方人员送至甲方处，甲方书面签收。

四．验收标准

1、国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010；

2、国家、地方及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件。

五．检测费及支付方式

1、检测费

工作量清单及检测费用统计表

| 分部工程位置 | 类别 | 检测项目 | 单位 | 检测频率 | 检测数量 | 单价 元 | 总价 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加固部位的梁构件，板构件（现场实验） | 梁 | 结构胶粘剂粘合钢板与基材正拉粘结强度现场检测 | 组 | 按加固构件数量的10%抽检，该工程加固梁构件约为130个，抽检13个梁构件，每个梁构件检测一组，每组3个检测点。 | 13 | 2350 | 30550 |
| 加固部位的梁构件，板构件（现场实验） | 板 | 结构胶粘剂粘合钢板与基材正拉粘结强度现场检测 | 组 | 按每100㎡为一测区，该工程加固板构件面积约有1800㎡，抽检18个测区，每个测区检测一组，每组3个检测点。 | 18 |  |  |
|  | 柱 | 植筋拉拔 | 根 | 每种规格抽检1%，不少于3根 | 3 |  |  |
|  | 膨胀螺栓 | 锚栓抗拔 | 个 | 每种规格抽检1‰，不少于5个 | 20 |  |  |
| 材料检测（送检） | 钢筋（Φ6、Φ10） | 拉伸、弯曲、重量偏差 | 组 | 同一批、同一规格60t抽一组 | 2 |  |  |
|  | 钢板 | 拉伸、弯曲 | 组 | 同一批、同一规格60t抽一组 | 4 |  |  |
|  | 混凝土(试块） | 抗压强度 | 组 | 同一配比100m3抽检一组 | 1 |  |  |
|  | 粘钢胶 | 抗拉强度、伸长率、受拉弹性模量、抗弯强度、抗压强度、钢-钢拉伸抗剪强度、与混凝土正拉粘结强度、不挥发物含量 | 组 | 同一批次同一种类抽检一组 | 1 |  |  |
|  | 植筋胶 | 劈裂抗拉强度、抗弯强度、抗压强度、带肋钢筋与混凝土粘结强度C30、不挥发物含量 | 组 | 同一批次同一种类抽检一组 | 1 |  |  |
| 钢结构焊缝超声波探伤 | 柱（接长） | 焊缝超声波探伤 | 米 | 按该部分接头数的20%抽检 | 按实抽检，预估2米 |  |  |
|  | 梁安装焊缝（钢步梯折梁） | 焊缝超声波探伤 | 米 | 按该部分接头数的20%抽检 | 按实抽检，预估3米 |  |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | / |  |
| 合同总价（选项价税合计）人民币大写： 小写￥ 元 增值税税率为 % ，其中增值税税额为 元，不含增值税价款为 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

单个现场实验的检测项目单次进场检测费不少于 元。

2、检测费结算

单价合同，按实结算。以双方签证认可的完成工作量乘以相应项目综合单价计算。

3、检测费支付方式

第1期支付￥    元（大写人民币    元整），时间：合同生效且乙方提供合格增值税专用发票后十个工作日内。第2期支付￥    元（大写人民币    元整），时间：在乙方提交正式检测报告期提供合格增值税发票后十个工作日内。

六．增加工程量及费用补偿

1.在工程量清单以外的检测工作为新增工程量。新增工程量的检测费计算：工程量按实结算，工程清单已有的项目套用相应项目的综合单价；工程量清单没有的项目，综合单价双方另行协商确定。

2.由于现场检测条件不具备致使乙方发生二次以上进退场的，增加的进退场费用由甲方承担，每增加一次进退场，甲方应补偿乙方   1000  元。

3.合同履行期内，在乙方无过错情况下，甲方要求终止检测或解除合同的，甲方须赔偿乙方进退场费、交通运输费及前期所支出的准备费用，已完成的工作按实际检测的工程量进行结算。若因基底强度不足或处理不当，导致检测工作终止时，不视为减少工程量，检测费按正常完成计算。

七．违约责任及争议的解决

1.甲方违反合同约定逾期支付检测费，每逾期一天，按本合同检测总结算款的千分之一支付违约金。

2. 乙方违未按合同规定时间提交报告给甲方，每逾期一天，按本合同检测总结算款的千分之一支付违约金。

3.合同履行过程中出现分歧，双方应遵循平等互利和诚实信用原则，通过友好协商解决。若协商不成，提交中国广州仲裁委员会申请仲裁解决。

八、其他

1．没有一方的书面同意，另一方不得将合同约定的义务、责任和权利予以转让。

2．为确保检测结果的公正性，任何一方不得干预检测结果。

3．甲、乙双方的设备、材料、人员等的安全及社会保险分别由各自承担。

4．乙方收取的费用已包括乙方应缴的各项税费。

5．本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同中注明的地址，对方应当在收到之日起7个工作日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。一方本合同中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。

6.合同自双方签字盖章之日起生效，如乙方在合同双方签字盖章前已按甲方要求进场作业的，则合同生效期为乙方进场作业之日。

7．本合同正本贰份，副本贰份；甲乙双方各执正本壹份，副本壹份。

（以下无正文）

| 委托方·甲方 | 名称 (或姓名) | 广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | (签章) | 委托 代理人 | (签章) |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 住所 (通信地址) |  | 邮政 编码 |  |
|  | 联系人电话 |  | 传 真 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
| 服务方·· 乙方 | 名称 (或姓名) | (签章) |  |  |
|  | 法定代表人 | (签章) | 委托 代理人 | (签章) |
|  | 联系人 | 黄翠华 |  |  |
|  | 住所 (通信地址) |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人电话 |  | 传 真 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |