住房租赁服务平台研发项目监理服务采购项目

竞选文件

广州城投住房租赁发展投资有限公司

2018年5月

目   录

竞选公告	3

第一章 竞投人须知	4

第二章 招选人需求	8

第三章 合同书格式	17

第四章 评审、选定	27

第五章 竞投文件格式	35

# 竞选公告

根据广州市城市建设投资集团有限公司《项目采购管理暂行办法》及广州城投住房租赁发展投资有限公司（以下称“招选人”）有关采购规定，本着公平、公正、公开的原则，广州城投住房租赁发展投资有限公司对“住房租赁服务平台研发项目监理服务采购项目”进行公开竞选采购，按竞选程序依法选定服务单位。现将该竞选项目相关信息公告如下：

一、竞选项目简要

（一）项目名称：住房租赁服务平台研发项目监理服务采购项目；

（二）项目类别：服务类；

（三）项目性质：信息化项目监理服务类别；

（四）项目内容：

主题: 住房租赁服务平台研发项目监理服务；

时间：2018年5月16日起至2021年5月15日止；

地点：广州市；

（五）竞投最高限价：198000元人民币（大写：人民币拾玖万捌仟元整）；

二、合格竞投人资格要求

（一）竞投人必须是国内合法注册的法人或其他组织，分公司竞投的必须由具有法人资格的总公司授权；

（二）本项目不接受联合体竞投。

三、报名及获取竞选文件的时间、地点、方式

（一）符合竞投资格的意向竞投人应当自招选人发布竞选公告时间起至竞投截止时间前在流花展贸中心网站、花城汇网站等媒体的竞选公告的链接上自行下载竞选文件或到竞投文件递交地址领取。

（二）竞投文件递交时间：2018 年5月10日15时30分至16时00分（北京时间）。

（三）竞投截止时间： 2018 年5月10日16时00分（北京时间）。

（四）竞投文件递交地址：广州市越秀区流花路117号内自编22号（15号楼）4层。

四、招选人名称、地址和联系方式

招选人名称：广州城投住房租赁发展投资有限公司

招选人地址：广州市越秀区流花路117号内自编22号（15号楼）4层

招选联系人：曾先生

招选联系电话：020-26082835/808,13509284277

广州城投住房租赁发展投资有限公司

2018年5月3日

# 第一章 竞投人须知

### 一、总体说明

- （一）竞选项目说明

本次竞选的服务项目，旨在为保证住房租赁服务平台研发项目的正常实施。

- （二）关于竞投报价

### 1.竞投人应根据竞选文件中用户需求书的要求，对照竞投报价表格式规定的填报内容进行报价。

### 2.除非竞选文件另有规定，竞投价不是唯一的或不是固定不变的竞投文件将被作为非响应性竞投而予以拒绝。竞投人所报的竞投价在竞投有效期及合同执行期间是固定不变的，竞投人不得以任何理由予以变更。

- （三）适用范围

本竞选文件仅适用于本竞选文件约定的竞选内容。

- （四）评审方式

综合评分法。

- （五）合格的竞投人

具有符合竞投公告中合格竞投人资格要求。

- （六）关于竞投费用

- 竞投人应自行承担所有与其参加竞投有关的全部费用。

- （七）合格的服务

竞投人提供的所有服务应符合招选人需求。

- （八）禁止事项

1.招选人、竞投人不得相互串通竞投损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他竞投人参与竞争。

2.竞投人不得向招选人或招选人组成的评审人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中选。

- （九）保密事项

由招选人向竞投人提供的竞投文件、用户需求书等所有资料，竞投人获得后，应对其保密。非经招选人同意，竞投人不得向第三方透露或将其用于本次竞投以外的任何用途。

- （十）知识产权

竞投人必须保证，招选人在中华人民共和国境内使用竞投服务时（含竞投人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如竞投人不拥有相应的知识产权，则应由竞投人负责获得并提供给招选人使用，其竞投报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如竞投人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用竞投人提供的服务（含竞投人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），竞投人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

- （十一）定义

- 1.“招选人”系指广州城投住房租赁发展投资有限公司 。

2.“竞投人”系指向招选人提交竞投文件的法人或其他组织。

3.“日期”指公历日,“时间”指北京时间。

4.“书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

5.竞选文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对竞选文件内容的理 解或解释。

- （十二）竞选文件的解释权

本竞选文件的解释权归招选人所有。

### 二、竞选文件

- （一）竞选文件的组成

1.竞投人须知

2.招选人需求

3.技术服务合同

4.评审、选定

5.竞投文件格式

（二）竞选文件的澄清

竞投人如对竞选文件有任何疑问，应以书面方式（加盖公章）向招选人提出澄清要求。

- （三）竞选文件的补充和修改

1.对竞选文件进行必要的补充或修改，该补充或修改的内容为竞选文件的组成部分。

2.竞选过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与竞选文件具有同等法律效力，竞投人有责任履行相应的义务。

### 三、竞投文件

- （一）竞投文件的编写

1.竞投人应仔细阅读竞选文件的所有内容，按竞选文件的要求制作并递交竞投文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

2.竞投语言和计量单位：竞投文件和来往函件应用简体中文书写。计量单位应使用国际公制单位。

3.竞投人须用人民币作为报价的货币单位。竞投文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4.本项目要求竞投报价应包括竞投人提供本项目要求服务时所需人员、设备、货物、产品、竞选、运输、安装、调试、相关部门验收等所有费用，以及竞投人认为必要的其他人员、设备、货物、产品、、材料、安装、服务；竞投人应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但竞投文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果竞投人在选中并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由中选单位免费提供，招选人将不再支付任何费用。

5.竞投人在详细报价中应列出招选人需求的所有项目，竞投人认为必要的但在竞投文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在竞投文件中加以详细说明。

6.竞投人在编写竞投文件时，应填写竞选文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，竞投文件只填写和提供了竞选文件要求的部分内容和附件，或没有提供竞选文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供竞投所需资料的，其可能导致的结果和责任由竞投人自行承担。

- （二）竞投文件的组成

竞投文件应包含但不限于以下内容：

1.按规定填写的竞投函、法定代表人证明及授权书、竞投一览表、竞投报价表；

2.按要求出具的资格证明文件；

3.按要求出具的企业综合资信材料及业绩证明材料；

4.监理工作方案（格式自定）；

5.竞投人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

- （三）竞投文件的修改和撤回

竞投截止时间之后，竞投人不得对其竞投文件做任何修改。从竞投截止时间起至竞投有效期前，竞投人不得撤回其竞投文件。

### 四、竞投总则

- （一）竞投

1.全部竞投文件应一式叁份，其中正本一份，副本贰份。所有竞投文件应用A4规格纸打印，并装订成册。竞投文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。竞投文件应由竞投人的合法授权代表正式签署。

2.竞投人资格文件视为竞投文件不可分割的一部分。

3.所有竞投文件应在竞投截止时间前送达竞投评审会地点，并交予招选人，任何迟于截止时间的竞投将被拒绝。

4.所有竞投文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖竞投单位公章。招选人不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式竞投。

- （二）竞投有效期

详见竞选公告。

- （三）竞投保证金

本招选项目不设竞投保证金。

# 第二章 招选人需求

一、 概述

（一）宗旨

保证住房租赁服务平台研发项目的正常实施。

（二）项目主题

选定住房租赁服务平台研发项目的监理单位。

（三）项目规模

住房租赁服务平台研发项目建设金额为1649万元。

（四）项目时间

2018年5月16日起至2021年5月15日止。

（五）项目地点

广州市。

（六）最高限价

198000元人民币。

二、项目要求

（一）工作目标

中标供应商必须依照信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》与相关标准和法律法规及建设方的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，以高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对项目实施全面的、有重点的、精线条的监督管理，协助完成项目功能需求，并受招选人委托负责审核建设承包合同条款、控制项目进度和质量、进行成本核算，按期分段对项目验收，保证项目按期、高质量地完成，最终提交建设方满意的成果。具体分解为如下目标：

质量目标：符合有关技术标准和规范，满足设计文件与合同要求，以及经招选人和承建商、监理方三方签字认可的变更。

进度目标：按本项目招投标文件规定时间前建设完成，投入使用。

合同和项目管理目标：对项目的合同、各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。

（二）工作内容

根据项目相关要求，主要服务范围包括住房租赁服务平台研发项目建设的全过程管理服务。

本全过程管理服务工作包括但不限于以下内容：

1.服务要求

必须坚持以“质量第一，预防为主，用科学、规范、诚信”作为服务原则，安排工作人员现场办公做好项目进度和质量控制管理，协助采购人完成项目任务并提供管理和技术咨询。

2.服务方式

本服务项目要求以现场工作为主的方式进行，中标商应派总监理工程师和监理工程师建立项目组，负责整个项目的全程管理服务工作。

3.项目整体设计，组织及实施方案的总体把关

（1）审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排；

（2）审核和确认承建单位的质量保证计划；

（3）审核和确认承建单位的进度控制计划；。

4.质量控制

（1）系统集成质量的控制

a)	依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本项目设备采购及设备安装的质量；

b)	采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、实施规划、实施细则等文件控制项目质量；每月按项目对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，对各项目进行量化考评并排出名次，提出各项目工作的改进意见；

c)	协助采购人进行设计方案的审核和确认；

d)	协助采购人审核系统软件选型方案；

e)	对采购的系统软件的质量进行检验、测试和验收审核；

f)	对系统软件的安装调试进行验收审核；

g)	根据项目的特点，制定项目的验收标准，验收方法。

（2）技术培训质量的控制

a)	审核确认承建单位的培训计划；

b)	监督承建单位实施培训计划，并征求采购人的反馈意见；

c)	审核确认承建单位的培训总结报告；

5.进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

（3）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

（4）采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

6.项目投资的控制

（1）通过对项目实施方案的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（2）当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

7.合同管理

（1）协助采购人签订合同；

（2）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（3）对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁、诉讼等问题；

（4）根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议及意见。

8.项目信息管理

（1）及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

（2）建立全面、准确反映项目各阶段项目状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查集成商及时完成各阶段设备资料、项目技术资料的整理和归档工作；

（4）转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单。

9.项目文件的管理

（1）管理服务方应负责以下文档的编写：

a)	项目建设工作日记、周报、月报及项目大事记；

b)	项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

c)	阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知；

（2）应参与以下文档的管理：

a)	项目实施期间各类技术文件；

b)	合同执行过程中的各类往来文件及存档；

10.项目安全的管理

（1）负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

11.知识产权的管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

12.项目会议制度

（1）为保证工作的开展和实施协调，可组织必要的会议来保证：

a)	项目协调会；

b)	项目周例会；

c)	项目专题研讨会；

d)	项目问题通报会；

e)	项目阶段及最终验收会。

（2）监理方还应积极参加以下会议：

a)	项目专家论证评审会；

b)	项目阶段工作总结会；

13.组织协调

（1）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（3）确立项目安全监督的工作目标。

（三）工作要求

必须提供对项目进行全过程的高质量管理及监理服务。全过程管理服务指：项目开工启动开始至项目竣工通过验收止，针对项目的要求和特点，向采购人提供具有特色的管理服务。中标商须具备相应的监理资质，并配备相应资质人员完成以下服务，主要内容包括：

1.配备项目管理师及系统分析师，协助采购人完善技术、产品选型，并完善招标需求；

2.协助采购人与中标的承建方或产品供应商签订符合招标文件要求的合同；

3.督促双方做好开工前的准备工作；

4.对建设全过程实施监理；

5.对其核心项目实施重点监理；

6.配备设备监理师对本项目承建方提供的材料、设备性能指标及产品厂家供货证明函等进行严格审核，列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品需审核CCC认证函和产品外部加施的认证标志；

7.配备设备监理师对承建方采购的设备、材料按合同规定的标准进行检验验收；

8.对其施工方案进行审核，对其项目质量进行跟踪控制，对项目验收出具监理报告；

9.配备IT审计师对本项目的资金使用情况进行监控，严格控制本项目变更部分的成本；

10.对确需变更原设计方案的，提出审查意见，获批准后，监督执行；

11.审查项目系统及竣工文件的齐全性、完整性，督促、检查项目竣工文档的移交；

12.配备咨询工程师根据采购方对需求的改变，能够结合项目合理地提出建议方案，并实现与承建方的良好沟通；

13.检查、督促施工项目进度；

14.组织、督促、检查本项目的总体竣工验收；

15.监督检查本项目承建方对培训和售后服务工作的承诺、措施与落实；

16.整理和检查全部文档；

17.在项目监理过程中必须设立项目机构，并承诺总监理工程师在监理期间必须常驻项目所在地市，达到2小时内响应的服务保障。

18.监理方须制定完整的监理安全保密体系，确定项目保密责任人，企业及人员应具备相应的安全保密认证或备案（例如：ISO 27001、涉密信息系统工程监理、CISP等）。

19.按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求履行安全保密责任，并与采购人签订保密协议；

20.各级组织严格履行安全保密职责；

21.按照安全保密规定开展工作。

（三）成果要求

以下是项目监理服务过程中应根据招选人需求提交的成果内容：

| 编号 | 措施内容 | 成果体现 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制定本项目建设的各种监理制度和要求，搜集并整理项目的质量要求和标准，根据质量要求和标准审核设计单位的总体设计文件，出示监理审核意见，并根据审核意见督促承建单位落实； | 《监理制度》 《设计文件编制要求》 《施工设计编制要求》 《竣工报告编制要求》 《监理审核意见》 |
| 2 | 协助建设单位分解项目，制定项目计划、合同签订、设备验收的标准流程； | 《项目实施计划建议》 《合同签订流程》 《设备采购分发流程》 《验收流程》 |
| 3 | 提供建设单位合同蓝本，分析合同条款可能存在的问题，并制定相应对策，协助建设单位与承建单位进行合同谈判； | 《项目合同蓝本》 《合同评审意见》 |
| 4 | 分析承建单位建设过程中可能影响质量的各种因素，在招标文件和合同中制定与之相关的制约条款； | 《监理建议书》 《项目备忘》 《文件评审记录》 |
| 5 | 建立、健全监理机构自身的质量控制体系，如项目组织、监理规章、保密、监理规划、监理细则的文件。指导监理工程师进行质量控制。 | 《监理大纲》 《质量控制体系》 《监理规划》 《分项监理细则》 《作业指导书》（内部） 《业务监理指南》 |
| 6 | 制定本项目建设的各种监理制度和要求，搜集并整理项目的质量要求和标准，根据质量要求和标准审核设计单位的总体设计文件，出示监理审核意见，并根据审核意见督促承建单位落实； | 《监理制度》 《设计文件编制要求》 《施工设计编制要求》 《竣工报告编制要求》 《监理审核意见》 |
| 7 | 协助建设单位分解项目，制定项目计划、合同签订、设备验收的标准流程； | 《项目实施计划建议》 《招标建议流程》 《合同签订流程》 《设备采购分发流程》 《验收流程》 |
| 8 | 提供建设单位合同蓝本，分析合同条款可能存在的问题，并制定相应对策，协助建设单位与承建单位进行合同谈判； | 《项目合同蓝本》 《合同评审意见》 |
| 9 | 分析承建单位建设过程中可能影响质量的各种因素，在招标文件和合同中制定与之相关的制约条款； | 《监理建议书》 《项目备忘》 《文件评审记录》 |
| 10 | 建立、健全监理机构自身的质量控制体系，如项目组织、监理规章、保密、监理规划、监理细则的文件。指导监理工程师进行质量控制。 | 《监理大纲》 《质量控制体系》 《监理规划》 《分项监理细则》 《作业指导书》（内部） 《业务监理指南》 |

（四）测试要求

监理服务包括一系列测试，监理服务过程中须提供相关的测试设备完成如下测试：

1.信息网络系统测试:接地电阻测试、电能质量测试、防静电测试、工程电气性能测试、纤特性试、网络安全和管理功能复核测试、网络安全防护和网络管理设备自身安全性测试、网络设备、存储设备和服务器设备安全性测试、网络吞吐量测试；

2.信息应用系统测试:功能测试、安全性测试、可靠性测试、性能测试、适应性测试、互操作性测试、易用性测试、可扩展性测试、用户文档测试、信息资源开发测试、完整性测试、准确性测试、格式测试。

（五）验收要求

1.验收依据

依据本项目的合同、招标文件以及采购人签署的会议纪要、备忘录等文件。同时参考国家、省、市信息化建设相关标准规范。

2.项目监理服务的验收流程

监理服务验收与项目验收同时进行，按照市信息化主管部门的验收规定执行。监理服务验收前，监理方撰写监理总结报告，由采购人审核后签署。监理总结报告签署后，可以申请验收，验收通过标志着监理服务关闭。

（七）人员要求

1.监理机构及人员的要求

项目的中标单位应组建项目监理机构，该项目监理机构必须满足以下要求：

（1）实行总监理工程师负责制，对项目重大决策提出建议和意见。

（2）项目监理要求以现场监理为主要方式进行。

（3）总监理工程师和监理工程师必须具备与本项目类似的工作经验，且中标单位应保证现场的监理工程师全职服务于本项目。

2.	总监理工程师要求

1)	本科以上学历，并具备信息系统工程监理工程师资格；

2)	具有3年或以上项目管理经验，从事监理工作5年或以上；

3)	近三年担负过 3 个以上信息系统工程项目的总监理工程师，至少有一个信息系统工程项目规模超过1000万元的总监理工程师，须附上相关证明材料复印件。

3.	总监代表要求

1)	具备信息系统工程监理工程师资格；

2)	具有信息系统工程监理工作经验，并从事相关工作4年以上；

3)	近3年参与过投资额800万元以上项目监理工作；

4.	监理工程师要求

1)	具有信息系统项目管理工作经验，并从事相关工作 3 年以上；

2)	具备信息系统工程监理工程师资格；

三、商务要求:

1.服务期：2018年5月16日起至2021年5月15日止。在有效服务期内，如中选单位在人员配置、作业管理、质量控制、项目进度等多个方面不能满足竞选文件、合同的相关要求或没有实现竞投文件中的相关承诺，招选人有权单方面解除合同，并保留追究其法律责任的权利。

2.进场时间：按招选人提供的时间要求。

3.付款方式

本项目的每笔款项均以人民币方式支付，支付的所需文件、时间和金额如下：

（1）合同；

（2）支付方式:以合同为准。

4.招选人有权在签订合同时对工作事项作适当修改。

5.除招选人在招选文件中明确外，中选单位不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现中选单位以转包、分包或挂靠的方式谋取选中，招选人有权解除合同及要求赔偿。

# 第三章  合同书格式

住房租赁服务平台研发项目监理服务采购

项目合同

合同编号：

合同甲方：广州城投住房租赁发展投资有限公司

合同乙方：

签订时间：二〇一八年     月     日

甲方：广州城投住房租赁发展投资有限公司

地址：广州市越秀区流花路117号内自编22号（15号楼）5楼

联系方式：

乙方：

地址：

联系方式：

开户银行：

开户账号：

根据有关法律、法规的规定，甲方委托乙方负责住房租赁服务平台研发项目的监理工作，经过友好协商，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本服务合同。

第一条	监理内容及范围

1.1  监理范围

甲方投资建设的住房租赁服务平台研发项目，项目投资规模为1649万元人民币。

1.2  监理内容

针对甲方住房租赁服务平台研发项目的总体规划，指定专业资深的监理人员，全面参与项目的设计、开发、施工、验收的全过程。具体如下：

1.2.1 项目设计阶段

审核和协助制定项目设计方案：监理单位与项目建设单位沟通与协商，了解项目需求、质量要求等，协助项目单位制定项目科学、完善的设计方案，起草招标文件。

审批施工组织设计：对承建单位的实施工作准备情况进行监督。

审核施工进度计划：对承建单位的施工进度计划进行评估和审查。

审核项目实施人员：确认承建单位提交的项目实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因。

协助与承建单位谈判及签订项目承包合同。

1.2.2 项目实施阶段

审批开工申请，确定开工日期；

了解承包商设备订单的定购和运输情况；

了解施工条件准备情况；

了解承包商项目实施前期的人员组织、施工设备到位情况。

项目材料、硬件设备、系统软件的质量、到货时间的审核；

项目实施阶段的质量、进度监理和阶段验收；

设备和需求变更的审核；

组织三方的协调会，并做好会议记录；

定期向甲方汇报施工进展情况。

培训计划的审核；

售后服务计划的审核。

1.2.3 项目验收阶段

检查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

对试运行期系统进行检测，做出检测报告；

对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

系统的设计方案、设计图纸的全部移交；

设备、软件、材料等的验收文档核实；

项目施工、竣工文档的移交；

验收报告的编制；

项目的整体移交；

协助项目建设单位整理好项目的所有文档和材料，向项目建设单位提交最终监理档案资料，向甲方提供全套监理文档。

第二条	合同期限

自2018年5月16日起至2021年5月15日止。乙方应在合同期限届满之日前为甲方委托的住房租赁服务平台研发项目提供监理服务。

第三条	甲方权利和义务

3.1 负责项目建设的所有外部关系的协调，为乙方监理工作提供外部条件。

3.2 在双方约定的时间内免费向乙方提供与项目有关的资料。

3.3 在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定或回复。

3.4 授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的常驻代表，负责与乙方联系。更换常驻代表，要提前通知乙方。

3.5 将授予乙方的监理权利，以及乙方主要成员的职能分工，及时书面通知项目建设单位和已选定的项目承建单位，并在与项目承建单位签订的合同中予以明确。

3.6 履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

3.7 甲方如对乙方工作不满意，有权解除本合同。

第四条	乙方权利和义务

4.1 向甲方、项目建设单位报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同中约定的监理项目范围内的监理业务，总监理工程师及其监理机构主要成员如有变更，必须向甲方提出正式书面变更申请，经甲方同意后方可变更，未经甲方同意，不得变更。

4.2 乙方应严格遵守监理规范、国家现行的有关强制性标准、规范的规定。公正、独立、自主地开展监理工作，维护建设单位和承建单位的合法权益。

4.3 乙方接受监理委托后要编制项目监理规划，监理规划应获得项目建设方和甲方的确认。

4.4 乙方要编制项目各阶段监理实施细则，交由项目建设方和甲方确认，并严格按照经确认的项目监理实施细则进行监理。

4.6 乙方要将项目建设过程的监理活动情况，按计划、分阶段或者定期向项目建设单位提交监理报告，并抄送甲方备案，项目中遇到的重大问题要及时报甲方。

4.7 发出开工令、停工令、例外报告等相关项目文档，要求承建方在项目阶段工作完成后，向监理方提交有关的阶段验收的申请、进度款支付申请等。

4.8 在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为项目建设单位提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助甲方、项目建设单位实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

4.9 对项目的重点、难点，提出相应的监理控制手段和措施以及有参考价值的建议。监理方案应包括：项目概况、监理范围、监理目标、监理措施、对项目的理解、投资、进度及质量控制、合同管理、组织协调、检测设备仪器、针对性监控难点、合理化建议项目监理机构组织机构、监理人员等内容。

4.10 对合同和项目过程中的各类信息进行管理，并负责协调甲方、乙方、项目承建单位的关系。

4.11 使用甲方、项目建设单位提供的设施和物品属于甲方或项目建设单位的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

4.12 监理过程中，如果因项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，乙方应与甲方进一步约定相应延长的合同期。

4.13 乙方在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如果因其过失而造成了经济损失，应当向甲方或项目建设单位进行赔偿。

4.14 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、具体监理项目、本合同业务活动有关的保密资料。

第五条	监理酬金及付款方式

1、本项目采用总价包干，分阶段支付，并根据实际情况进行结算。

2、报价应包含评审专家费用、监理费、人工费、材料费、交通、利润及税费等完成项目内容所需的全部费用，以及乙方认为需要发生的其他相关服务等等。

3、付款方式

第一次应付款为合同总价款的10%，即       元人民币（大写：           ）。合同签订生效之日起15个工作日内，乙方向甲方提交有效增值税专项发票，甲方在收到发票后15个工作日内支付。

第二次应付款为合同总价款的40%，即       元人民币（大写：            ）。甲方住房租赁服务平台研发项目第一阶段所有建设内容完成并通过验收后，甲方对乙方的监理服务质量进行综合考核（考核标准详见合同附件，考核结果为优，甲方按本次应付款的100%向乙方进行结算和支付；考核结果为及格，甲方按本次应付款的80%向乙方进行结算和支付；考核结果为差，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方在15个工作日内退回甲方前期支付的所有款项）。乙方根据甲方考核结果在15个工作日内向甲方提交对应金额的有效增值税专项发票，甲方在收到发票后15个工作日内支付。

第三次应付款为合同总价款的45%，即       元人民币（大写：            ）。甲方住房租赁服务平台研发项目第一阶段所有建设内容完成并通过验收后，甲方对乙方的监理服务质量进行综合考核（考核标准详见合同附件，考核结果为优，甲方按本次应付款的100%向乙方进行结算和支付；考核结果为及格，甲方按本次应付款的80%向乙方进行结算和支付；考核结果为差，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方在15个工作日内退回甲方前期支付的所有款项）。乙方根据甲方考核结果在15个工作日内向甲方提交对应金额的有效增值税专项发票，甲方在收到发票后15个工作日内支付。

第四次应付款为合同总价款的5%，即       元人民币（大写：            ）。在本合同到期后15个工作日内，甲方对乙方的监理服务质量进行综合考核（考核标准详见合同附件，考核结果为优，甲方按本次应付款的100%向乙方进行结算和支付；考核结果为及格，甲方按本次应付款的80%向乙方进行结算和支付；考核结果为差，甲方不支付该笔费用。）乙方根据甲方考核结果在15个工作日内向甲方提交对应金额的有效增值税专项发票，甲方在收到发票后15个工作日内支付。

第六条	监理组人员安排

6.1 项目总监负责本项目的全面总体规划、协调、联络等工作；现场监理工程师负责本项目的具体现场实施工作；技术支持组负责对本项目提供技术支持，并根据项目实际情况进行机动调配，具体成员安排如下：

| 序号 | 姓名 | 职责 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

6.2 乙方应根据项目合同总金额安排驻场监理工程师在项目实施过程中开展现场监理工作。驻场监理工程师同时负责一个以上项目的监理工作，如影响项目监理质量，驻场监理工程师应只能监理一个项目，并在其负责监理的项目验收前，不得监理其它项目。

第七条	合同生效、变更与终止

7.1 由于甲方或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。

7.2 甲方如果要求乙方全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在56天前通知乙方，乙方应当立即安排停止执行监理业务。

7.3 当甲方或项目建设单位认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方或项目建设单位发出通知后21天内没收到满意答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。

7.4 合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

第八条	争议的解决

因违反或终止本合同而引起的对损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定向甲方所在地人民法院起诉。

第九条	不可抗力

任何一方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条	其他

乙方如须另聘专家咨询或协助，其费用自行承担。

未经对方的书面同意，无论甲方或乙方均不得转让本合同约定的权利和义务。但甲方若因机构调整被撤销、合并、整合或更名，自上级主管部门出具正式决定或通知之日起，甲方于本合同下的权利和义务全部由甲方的合法承继单位承担，乙方对新单位履行本合同的行为均应予以接受和确认。

除甲方书面同意外，乙方及监理工程师均不应接受监理合同约定以外的与监理项目项目有关的报酬。

乙方不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。

第十一条	关于合同

8.1 本合同正本陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执叁份。合同自盖章签字之日起即时生效。

8.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

第十二条	通知与送达

8.3根据本合同需要，一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用特快专递、传真、电邮、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

8.4如果通过专人送达，这类通知或通信在接收时即应视为已经送达；如果通过传真发送，这类通知或通信在发出之日即应视为已经送达；如果通过快递发送，这类通知或通信在发出之日后三个工作日即应视为已经送达。如果通过电子邮件发送，这类通知或通信在发出之日即视为已经送达。

8.5通过传真或电子邮件发送，若发出日期或时间非接收方法定工作时段，则顺延至工作时段视为送达时间。

8.6各方通讯地址以合同签署页所示为准。一方变更通知或通讯地址，应在变更前提前5日，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

8.7任何一方在向对方列示的任一送达地址送达有关文书时，如果发生收件人拒绝签收或其他无法送达情况的，则从发件人寄出文书之日起视为已经送达对方。

（以下无正文）

合同盖章签署栏

甲方：广州城投住房租赁发展投资有限公司    乙方：

法定代表人或代表：                     法定代表人或代表：

日期：     年   月   日                日期：     年   月   日

- 合同附件：考核标准（考核评分表）

考核评分表

| 项目名称 |  |  | 所属阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核人员 |  |  | 考核时间 |  |
| 评分项 | 评分指标 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| 监理人员数量、资质及服务质量 | 对乙方投入的监理人员数量、资质及工作质量进行考核 | 1.是否按合同要求配备相应数量的监理人员； 2.是否按合同要求配备相应资质的监理人员； 3.监理人员工作能力及配合性是否符合项目开展要求。 | 10 |  |
| 项目完成质量 | 对监理项目的完成质量进行考核 | 1.软件功能规划设计开发是否满足项目要求； 2.硬件设备部署是否满足项目要求。 | 20 |  |
| 项目进度目标 | 对监理项目的进度目标进行考核 | 1.是否按照项目计划中的时间节点完成相应工作； 2.项目因客观原因需调整时间进度，是否按照程序和要求进行变更。 | 20 |  |
| 项目安全管理 | 对监理项目的实施安全进行考核 | 1.项目实施过程中是否发生人身安全、火灾等事故； 2.项目实施过程中是否发生网络安全事故、数据泄露、泄密等事件； | 20 |  |
| 项目合同管理 | 对监理项目的合同履行进行考核 | 1.项目合同各方是否按照合同条款约定履行相应职责； 2.项目承建单位违反项目合同条款约定是否采取充分的措施保障甲方权益。 | 10 |  |
| 项目成果提交 | 根据甲方需求提交的成果内容，文档资料的完整性；文档资料的规范性。 | 1.监理过程中的各类文档是否齐全； 2.各类文档编写是否符合标准和要求。 3.各类文档的交接是否手续齐全、及时。 | 20 |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |
| 评定结果 |  |  |  |  |

*注：评定结果按总得分评定：80分以上(含80分)，考核结果为优；60到80分（含60分），考核结果为及格； 60分以下，考核结果为差。

# 第四章 评审、选定

- 1.开启

1、竞投文件将在竞选文件确定的递交截止时间的同一时间公开开启。

2、经检查密封完好的竞投文件，由工作人员当众拆封，宣读竞投人名称、竞投价格和竞投文件的其他主要内容。

3、提交竞投文件的截止时间前，应接收的竞投人少于三家时，则竞选失败，已递交的竞投文件原封退回。

4、招选人指定的记录人应在开启记录表上记录开启内容，并当场公示。

- 2.评审

1、本次竞选按相关规定组建评审小组，评审小组由招选人的代表共5名人员组成。评审将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和竞选文件的要求推荐评审结果。

2、本次评审采用综合评分法。（具体评审标准见后附件）

- 3.评审程序

(1)竞投文件资格及符合性审查

1、评审小组将根据竞选文件的规定，对各竞投文件进行资格及符合性审查。（具体审查标准见后附件）

2、符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评审人员的结论为“通过”则该竞投人通过资格及符合性审查，否则不通过。

3、不能通过资格及符合性审查的竞投文件，不得参与综合评审打分。

(2)竞投文件的澄清

1.对竞投文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式要求竞投人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.竞投人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞投文件的范围或者改变竞投文件的实质性内容。

3.除上述规定的情形之外，评审小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

(3)评审

1.由评审人员对所有有效竞投文件进行评审和打分，评审内容见附表。

2.将每一个评审人员的评分汇总，进行算术平均，得出该竞投人的综合评分。

3.得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按竞投价由低到高顺序排列；综合评分相同，且竞投价相同的，按业绩情况评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且竞投价和业绩情况评分均相同的，名次由评审人员会抽签决定。评审人员会按上述排列向招选人推荐第一名为中选候选人，其余依次为中选备选人。

附件：

## 资格及符合性审查表

（请在通过符合性审查框中打“√”，反之打“×”。）

| 评审内容 | 竞投人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 竞投人A | 竞投人B | 竞投人C |
| 竞投人必须是国内合法注册的法人或其他组织，分公司投标的必须由具有法人资格的总公司授权； |  |  |  |
| 有效法人证明书及授权委托书； |  |  |  |
| 竞投报价唯一且不高于招选人需求规定的最高限价； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

综合评分表

- 权重分配

| 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 30% | 40% | 30% |

- 商务部分（权重30%）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总监理工程师资质与能力 | 5 | 1、同时具备工程硕士或以上学位证书及高级信息系统项目管理师资格证书，得2分；否则不得分。 2、具备高级系统分析师资格证书，得1分； 3、曾担任过投资规模1000万以上信息化监理项目的总监理工程师或总负责人，每个1分；需提供该人员证书复印件、合同要点及其作为项目总管的签名验收报告（包括单项验收）复印件，本项最高得2分。 以上各项累计最高得5分（提供相关证书复印件为准）。 备注：提供加盖税务部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》。 |
|  | 项目总监代表的资质与能力 | 4 | 1、同时具备信息系统工程监理工程师资格证书、高级信息系统项目管理师资格证书，得1分。 2、具备ITSS颁发的IT服务工程师证书，得1分。 3、曾担任过投资规模1000万以上信息化监理项目的总监理工程师或总负责人，每个1分；需提供该人员证书复印件、合同要点及其作为项目总管的签名验收报告（包括单项验收）复印件，本项最高得2分。 以上各项累计最多得4分 备注：提供加盖税务部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》。 |
|  | 项目组其它监理工程师（不含总监理工程师、总监代表）的能力水平及项目经验 | 7 | 1、拟派项目组成员具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）信息系统监理师资格证书的，每人0.5分，最多得2分； 2、上述人员中（即具有信息系统监理师资格证书者，下同）： 具有ITSS服务工程师证书的，得2分； 具有计算机软件产品检验员三级高级技能证书的，得2分； 具有有效的软件工程专业硕士学位证书和国家信息技术服务标准工作组（ITSS）颁发的IT服务项目经理证书，得1分； 备注：以提供加盖税务部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》。 |
|  | 投标人资质、信誉（提供相关证书复印件） | 9 | 1、具有国家改革和发展委员会颁发的工程咨询单位资质证书，得2分。 2、获得中国电子信息行业联合会或中国电子企业协会颁发的信息系统工程监理单位乙级或以上资质证书，得2分。 3、具备国家税务部门颁发的纳税信用A级证书，得1分。 4、具有ISO 9001:2008质量管理体系认证证书（适用范围包含信息系统工程监理和信息系统技术咨询），得2分。 5、具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证，得2分。 |
|  | 同类型项目的监理经验 | 5 | 1、投标人2014年以来具有投资规模≥1000万元的信息化项目监理经验，每个得1分，最多得3分。 2、投标人具有住房租赁服务平台同类型项目监理经验，得2分。 本项最高得5分 （提供体现出项目名称、项目投资金额、建设内容、合同双方的盖章等合同要点的合同复印件为评审依据） |
| 小计 |  | 30分 |  |

- 技术部分（权重40%）

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目整体理解程度评价 | 6 | 对项目的项目背景、现状、项目内容及建设目标具有全面的了解，对项目的重点和难点具有准确的理解和把握，并对项目的监理要求具有准确的理解的综合评价： （按评估等级的百分比计算得分；优：≥90%，＜100%；良：≥80%，＜90%；中：≥70%，＜80%；可：≥60%，＜70%；差：60%以下。） |
| 2 | 项目团队配置、人员技术能力水平及项目经验情况 | 4 | 对项目团队资源配置、岗位设置及职责分工的安排与计划，综合评价： （按评估等级的百分比计算得分；优：≥90%，＜100%；良：≥80%，＜90%；中：≥70%，＜80%；可：≥60%，＜70%；差：60%以下。） |
| 3 | 对本项目建设的住房租赁服务平台技术架构及系统功能具有准确的理解，并能提出针对性强的监理措施 | 8 | 能够提供准确、合理的技术架构、业务架构、系统功能，并可进行全面、深入的分析，对其业务特点具有准确的理解和把握，并对其监理要求具有准确的理解的综合评价 （按评估等级的百分比计算得分；优：≥90%，＜100%；良：≥80%，＜90%；中：≥70%，＜80%；可：≥60%，＜70%；差：60%以下。） |
| 4 | 项目建设质量控制的方法及措施 | 4 | 对项目质量有先进、可行、有效的控制措施和管理办法的综合评价： （按评估等级的百分比计算得分；优：≥90%，＜100%；良：≥80%，＜90%；中：≥70%，＜80%；可：≥60%，＜70%；差：60%以下。） |
| 5 | 项目建设进度控制的方法及措施 | 4 | 对项目进度控制具有科学的手段和管理办法的综合评价： （按评估等级的百分比计算得分；优：≥90%，＜100%；良：≥80%，＜90%；中：≥70%，＜80%；可：≥60%，＜70%；差：60%以下。） |
| 6 | 项目建设成本与变更控制的方法及措施 | 4 | 对项目建设的资金使用把握以及资金的支付、需求变更控制流程和变更对成本的影响有较好的控制手段和管理方法的综合评价： （按评估等级的百分比计算得分；优：≥90%，＜100%；良：≥80%，＜90%；中：≥70%，＜80%；可：≥60%，＜70%；差：60%以下。） |
| 7 | 项目管理的方法与措施 | 4 | 对项目建设沟通管理、风险管理、文档以及信息安全和知识产权管理的方法和措施的综合评价： （按评估等级的百分比计算得分；优：≥90%，＜100%；良：≥80%，＜90%；中：≥70%，＜80%；可：≥60%，＜70%；差：60%以下。） |
| 8 | 项目组织协调方法与服务保障措施 | 4 | 对组织协调、监理服务保障措施的要点综合评价： （按评估等级的百分比计算得分；优：≥90%，＜100%；良：≥80%，＜90%；中：≥70%，＜80%；可：≥60%，＜70%；差：60%以下。） |
| 9 | 项目建设优化的其它合理建议 | 2 | 对项目建设优化的其它合理建议的综合评价： （按评估等级的百分比计算得分；优：≥90%，＜100%；良：≥80%，＜90%；中：≥70%，＜80%；可：≥60%，＜70%；差：60%以下。） |
| 小计 |  | 40分 |  |

四、价格部分（权重30%）

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价情况 | 30分 | 根据竞投单位的有效报价由低到高进行给分。报价最低者得30分，次低者依次扣3分（可负分）。 |

# 第五章   竞投文件格式

## 格式1．

## 竞投函

致: 广州城投住房租赁发展投资有限公司

根据你方住房租赁服务平台研发项目监理服务采购项目的竞选文件要求，我方在此声明并同意：

- 我方愿意遵守竞选文件的各项规定，按竞选文件的要求提供报价。

- 我方已经详细地阅读了全部竞选文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解竞选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我方完全接受本竞选文件中关于竞投的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我方同意提供竞选文件要求的有关竞投的其它资料。

- 我方承诺在本次竞投中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全理解，招选人并无义务必须接受最低报价的竞投或其它任何竞投。

- 我方的竞投被接受，我方同意按照竞选文件相关规定签署合同。

竞投人全称（加盖公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

## 格式2．

## 竞投一览表

项目名称：住房租赁服务平台研发项目监理服务采购项目

[货币单位：人民币元]

| 竞选项目 | 竞投总价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住房租赁服务平台研发项目监理服务采购项目 |  | 2018年5月16日起至2021年5月15日止 | 含增值税 |

注: 1.竞投人应按“招选人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的竞投总价为最终报价，竞投文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效竞投；

2.竞投总报价包括了中选单位完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和选中单位要求获得的利润以及应由中选单位承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3.本竞投价为固定不变价；

4.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

5.本表格须附在正副的竞投文件中。

竞投人全称（加盖公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

## 格式3．

## 法定代表人证明及授权书

致: 广州城投住房租赁发展投资有限公司

本授权证明：                         是注册于                         的        法定代表人，现任         。在此授权                 作为我公司的全权代理人，在住房租赁服务平台研发项目监理服务采购项目的竞选及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

竞投人全称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人(竞投人授权代表)（签字）：

被授权人(竞投人授权代表) 居民身份证复印件粘贴处

## 格式4．

## 竞投人综合资信情况（格式自定）

【本部分资料由竞投人自行提供，无固定格式】

竞投人全称（加盖公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

## 格式5．

## 公司成立至今同类项目业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 （单位/万元） | 项目时间 | 单位联系人或联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：请附上同类业绩评价证明资料（如中标通知书、合同等），评审细则另有要求的，按评审细则提供。

竞投人全称（加盖公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日