GF—2000—0210

建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

工  程  名  称： 城壹汇北京路店钢结构走廊增设项目（设计）

工  程  地  点： 广州市越秀区中山四路395号城壹汇

合  同  编  号：

合  同  编  号：

发    包    人：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

设    计    人：

签  订  日  期：2019年   月   日

中华人民共和国建设部

监 制

国家工商行政管理局

广州市建设委员会       印 制

发包人（甲方）：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

设计人（乙方）:

发包人委托设计人承担城壹汇北京路店钢结构走廊增设项目（设计）服务，工程地点为广州市越秀区中山四路395号，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书；

2.2 业主需求及业主提交的基础资料；

2.3 设计人采用的主要技术标准是：符合国家有关技术规范及标准要求。

第三条  合同文件的组成及优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 甲乙双方签订的合同书

3.2 发包人委托书

3.3 技术规范文件

第四条  本合同项目投资规模、设计阶段、设计内容

4.1 投资规模：约220万元

4.2 设计阶段:全过程设计

4.3 设计范围、内容及要求:

- （1）完成钢结构走廊增设项目设计工作以及为达到钢结构走廊使用功能所要求的必要设计内容，包括但不限于楼承板结构、钢结构、钢柱基础、走廊地面装饰、混凝土梁柱加固、走廊处玻璃/钢栏板等等。

- （2）完成工程设计概算、预算等造价文件的编制工作。

- （3）技术配合：完成技术配合工作（包括不限于：后续各类招标工作配合、编写施工招标技术、清单文件、现场施工配合、指导现场施工服务、竣工验收、协助招选人对竣工图进行审核，配合施工单位编制竣工图等）。

- （4）其他发包人认为必要的内容。

- 4.4 设计成果要求：

- 4.4.1本项目各专业设计说明书、设计图纸。

- 4.4.2 提供表达以上内容的文件，图纸规格为A3、A2图。比例自定，少量必须加大的图纸可折叠。

- 4.4.3 设计图纸必须满足施工及材料计划编制的要求，有满足施工需要的节点大样图。

- 4.5 计算机文件要求（解密版）

- 计算机文件刻录在光盘上，复制2套，包括以下内容：

- 4.5.1全部设计成果应制做成电子扫描文件（含盖章签名页）及可编辑电子版文本文件，内容与纸质文件相同，采用PDF、PPT、DOC、XLS等格式文件；

- 4.5.2 设计图形文件采用AutoCAD格式文件（DWG格式），CAD文件内应标注线宽及出图比例，并按出图要求同步转成PDF版本；

- 4.5.3造价文件需采用广联达软件编制，提供软件版本文件（GBQ5或以上版本格式）并导出EXCEL格式文件。工程量计算书（如有）采用EXCEL格式。

第五条  设计人向发包人交付的设计文件内容、数量及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概、预算 | 6 | 双方协商确定 |
| 2 | 招标施工图 | 8 | 双方协商确定 |

第六条 费用

6.1经双方协商，本合同设计费用含增值税合计     元（大写：     ），（其中不含税金额     元，增值税     元，税率为6%）。税额按国家法定税率计算和调整，但含增值税金额不变。

6.2该设计费已包括设计人提供本合同设计的全部费用（本合同有明确规定另行收费的除外）。

6.3本合同服务费用为总价包干形式，本项目工程费用增减，本合同服务费用均固定不变。

第七条  支付方式

7.1本合同生效后10个工作日内，发包人支付设计费总额的20%，计人民币    元作为预付款（合同计算时，预付款抵作设计费）。

7.2设计人提交最终版施工图设计文件后10个工作日内，发包人支付设计费总额的70%，计人民币     元。

7.3本合同约定施工项目正常验收时间应于365天内完成，若超过该期限，自动默认竣工验收通过，在完成竣工验收后10个工作日内，发包人支付设计费总额的10%，计人民币     元。

7.4发包人要求增加收费标准规定外设计文件份数时，发包人付费，由设计人以有偿服务方式提供。

7.5 双方委托银行代付代收有关费用。

7.6 以上付款甲方将在收到乙方开具的增值税专用发票后支付。

第八条  双方责任

8.1发包人责任

8.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费，涉及合同内容需调整时，双方可协商以补充协议调整。

8.1.3发包人必须按合同规定支付设计费。如未按合同规定支付设计费，每逾期一日，发包人向设计人支付设计费总额千分之三的赔偿金，设计人有权按设计费支付拖延的天数推迟设计工作，并顺延交付文件的时间。

8.1.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，且不得严重背离合理设计周期。

8.2 设计人责任

8.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规模、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现8.1.1、8.1.2、8.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2 设计合理使用年限根据国家和地方的有关规定。

8.2.3 负责该合同项目的设计联络工作，并协助发包人进行相关申报工作。

8.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

8.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之三。

8.2.6 合同生效后，设计人无故要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。

8.2.7设计人向发包人及施工单位进行设计交底后，如发包人要求设计人派专人固定驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方另行签订技术咨询服务合同。

8.2.8设计人不承担办理报建、验收过程中发生的相关部门收费。

第九条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条  仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十一条  合同生效及其他

11.1设计人应根据施工招标图纸及报建需要，及时配合与解决有关设计问题。如发包人要求设计人派专人固定驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方另行签订技术咨询服务合同。

11.2本项目没有竣工验收或延后365日历天，结算时以正式提交图纸后365天等同竣工验收完成。

11.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

11.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.6本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，设计人贰份。

11.7本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案，但是否办理备案不影响本合同效力。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

附件：廉洁协议书

（签署页）

发包人：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司（盖章）

负责人：

委托代理人：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

纳税人识别号：

设计人：                       （盖章）

负责人：

委托代理人：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

纳税人识别号：

附件：

廉洁协议书

甲方：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

乙方：

为保障甲方和乙方在业务往来中的合法权益，促进企业党风建设、廉洁从业，预防商业贿赂和不正当竞争，按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规、廉洁从业的相关规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订本协议。甲乙双方一致确认，本协议效力及于乙方与甲方的所有业务往来关系的全过程，包括但不限于招投标、商务谈判等采购环节及合同签订、履行环节等。

- 甲乙双方责任

- 严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定以及相关行业行风建设的纪律和规定。

- 严格执行合同，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定或双方约定除外），不得损害国家和企业利益。

- 发现对方在业务活动中有违反廉洁从业规定或本协议约定的行为，应及时提醒和纠正对方。

- 发现对方在业务活动中有严重违反廉洁从业规定的行为，有权向对方主管部门或有关部门举报。

- 甲方应遵守下列条款

- 甲方、甲方工作人员及其亲属不得以暗示或任何形式向乙方索要或收受回扣、提成、现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。

- 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）、娱乐活动、高档消费；不得接受乙方向甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由要求、暗示或接受乙方和相关单位为其在度假、出国（出境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

- 甲方工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的任何费用。

- 甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人不得以个人借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与乙方或乙方工作人员发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

- 如果乙方向甲方工作人员提供第三条第（一）至（五）款所指的内容，甲方工作人员应拒绝对方；对于无法拒绝的，应及时向甲方纪检监察部门举报。

- 乙方应遵守下列条款

- 乙方不得以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。

- 乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加有可能影响业务活动的宴请及娱乐活动；不得为甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

- 乙方不得为甲方工作人员在度假、出国（出境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

- 乙方不得以任何名义为甲方工作人员及其亲属支付应由个人支付的各种费用。

- 乙方或乙方工作人员不得以借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

- 甲方工作人员主动向乙方索要或要求乙方安排和提供第三条（一）至（五）款所指的内容，乙方应予以拒绝，并向甲方纪检监察部门及时举报。

- 违约责任

甲乙双方工作人员如违反本协议，按照管理权限，依据有关法律法规和相关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 如甲乙双方有违反国家法律法规和廉洁从业规定的其他行为，参照本协议约定执行。

甲方：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司（盖章）

负责人或授权代表：

日期：

乙方：                         （盖章）

法定代表人或授权代表：

日期：